Phần 1 - Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (1 câu) / Lý do quy tắc đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sự kiện Sprint (Tính khung giờ đóng - Timebox) | Minh bạch | Người dùng và đội nhóm bị mất nhịp, không biết chính xác khi nào có bản mới để dùng thử và đánh giá. |
| QT2 | Sai | Artifact Increment / Definition of Done (DoD) | Minh bạch | Gây ảo giác về tiến độ dự án, dẫn đến việc người dùng phàn nàn vì thấy tính năng mới nhưng dùng thử lại đầy lỗi. |
| QT3 | Đúng | — | — | Đây là việc làm đúng chuẩn Scrum vì mục tiêu của Sprint Review chính là thu thập phản hồi để PO điều chỉnh, cập nhật Product Backlog cho phù hợp. |
| QT4 | Sai | Sự kiện Sprint Retrospective | Thanh tra & Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội nhìn nhận lại quy trình làm việc để cải tiến, khiến cho các lỗi cũ hoặc cách làm việc chưa tối ưu cứ lặp đi lặp lại. |

Phần 2 - Sửa lỗi

- Sửa QT1: Độ dài Sprint của đội RikkeiGo phải được cố định thời gian (ví dụ: luôn là 2 tuần) và không được thay đổi, khối lượng việc ít hay nhiều sẽ được điều chỉnh ở khâu Sprint Planning đầu mỗi Sprint.

- Sửa QT2: Tại buổi Sprint Review, đội chỉ được phép trình diễn phần sản phẩm đã hoàn thiện 100%, vượt qua kiểm thử và đạt tiêu chuẩn "Done" (Increment) đã thống nhất.

- Sửa QT4: Bất kể Sprint diễn ra suôn sẻ hay không, đội luôn phải tổ chức buổi Sprint Retrospective vào cuối Sprint để rà soát quy trình và tìm ra ít nhất một điểm cải tiến cho Sprint tiếp theo.